Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 33/2022

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2021 ROK

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej jednostki (WPF) oraz przedłożenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych, jak i realizowanych.

WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zależnych trzech dokumentów planistycznych, tj. wieloletniej prognozy finansowej, prognozy kwoty długu oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Młynary na lata 2021 - 2035 obejmowała podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów,  wydatków, przychodów     i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki, zarówno na obsługę długu jak i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF w ciągu 2021 roku ulegały zmianie i w analizowanym okresie zostały wykonane w następujących wielkościach:

1. Planowane dochody ogółem w ciągu roku zostały zwiększone  do kwoty 231 533 174,06 zł         i zostały wykonane w kwocie  zł, tj. 98,33 % planu,  z tego:

1.1. Dochody bieżące zostały zrealizowane w  wysokości  25 410 748,27 zł, tj. 100,64 % planu;

1.1.1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 749 296,00 zł;

1.1.2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 175 447,43 zł;

1.1.3. Dochody z subwencji ogólnej 5 834 594,00 zł;

1.1.4. Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9 486 863,86 zł;

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące – 7 164 546,98 zł, z tego podatek od nieruchomości – 2 404 235,97 zł;

1.2. Dochody majątkowe – 5 595 690,25 zł, w tym:

1.2.1. ze sprzedaży majątku – 211 264,50 zł;

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 5 365 080,22 zł;

2. Planowane wydatki ogółem wynosiły 34 427 328,36 zł i  zostały wykonane w wysokości 31 051 195,47 zł, co stanowi 90,19 % planu, w tym:

2.1. Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 23 516 601,67  zł, tj. 94,34% planu;

2.2.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 472 021,79 zł, tj. 95,98 %;

2.1.3. Wydatki na obsługę długu gminy – plan 198 000,00 zł – wykonanie 190 091,72 zł, tj. 96,01 % planu;

2.2. Wydatki majątkowe – plan 9 500 289,35 zł – wykonanie 7 534 593,80 zł, tj. 88,90 % planu, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym – 1 143 799,00 zł;

3. Planowany wynik budżetu (deficyt) po zmianie wynosił 2 894 154,30 zł i za 2021 rok został wykonany w wysokości 44 756,95 zł (deficyt);

4. Plan przychodów budżetu po zmianie wynosił 3 444 250,30 zł i został wykonany                  w wysokości 3 444 250,30 zł, z tego:

4.1. Kredyt – 1 650 000,00 zł;

4.3. Wolne środki – 226 566,21 zł;

5. Plan rozchodów budżetu wynosił  550 096,00 zł i został wykonany w 100,00%, poprzez:

- spłatę rat pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 30 996,00 zł;

- wykup obligacji komunalnych – 519 100,00 zł.

6. Łączna kwota długu Gminy na koniec 2021 roku wyniosła  12 712 021,00 zł.

7.1. Różnica między  dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosiła 1 894 146,08 zł.

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi wynosiła 3 688 396,90 zł.

8.2. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla 2021 roku – wyniosła 13,36 %;

9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,      o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 771 757,81 zł;

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 2 977 527,27 zł,;

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,       o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy –wykonanie 660 591,28 zł;

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – wykonanie 3 506 857,68 zł;

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – 4 133 484,19 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 716 646,51 zł;

- wydatki majątkowe – 3 416 837,68 zł.

Analizując wykonanie podstawowych wielkości założonych na 2021 rok w Wieloletniej Prognozie Finansowej, dochody ogółem zostały wykonane w wysokości  98,33 % planu, natomiast wydatki ogółem w wysokości 90,19 % planu .

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła 1 894 146,60 zł, tym samym spełniony został przepis art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia                 27 sierpnia 2009 roku, zgodnie z którym – na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W Uchwale Nr XXVIII/193/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 grudnia 2020 roku        w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary  na lata 2021 – 2041 – łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły 13 383 606,18 zł, z tego: limit 2021 r. – 11 257 828,48 zł, limit 2022 r. – 303 465,01 zł, limit 2023 r. – 298 152,28 zł, limit 2024 r. – 295 839,55 zł.

W ciągu 2021 roku w wyniku wprowadzonych zmian do WPF Miasta i Gminy Młynary, nakłady finansowe na przedsięwzięcia po zmianie wyniosły, jak poniżej:

1. Łączne nakłady  finansowe na przedsięwzięcia ogółem wynosiły – 17 058 832,78 zł,       w tym limity na lata:

2021 r. – 6 595 907,21 zł,

2022 r. – 8 246 996,46 zł,

2023 r. – 552 335,13 zł,

2024 r. – 308 206,08 zł.

1.1. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy          z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, plan na 2021 rok – 6 285 232,05 zł – wykonanie – 4 133 484,19 zł, tj. 65,77 % planu z tego:

1.1.1. Wydatki bieżące – limit na 2021 rok wynosił 1 132 155,29 zł – wykonanie 716 646,51 zł, tj. 63,30 % planu, z tego:

1) Projekt pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego  (2020-2022) ” realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Młynarach  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 124 188,02 zł – wykonanie 29 829,14 zł;

2) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 301 522,81 zł – wykonanie 290 534,43 zł;

3) Projekt pn. „Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II (2019-2021)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Błudowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 243 187,10 zł – wykonanie 217 994,24 zł;

4) Projekt pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu III (2021-2023)” realizowany przez Szkołę Podstawową w Młynarach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – plan 463 257,36 zł – wykonanie 178 288,70 zł.

1.1.2. Wydatki majątkowe  - planowany limit wydatków na  2021 r. wynosi 5 153 076,76 zł – wykonanie – 3 416 837,68 zł, tj. 66,31% planu, z tego:

1) Zadanie pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych w Młynarach – I etap: Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Słowackiego (2017-2021)”.

Łączne nakłady finansowe – 849 976,33 zł, z tego: limit 2021 r. – 260 114,81 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 253 803,68 zł.

W dniu 22 maja 2020 roku Gmina Młynary podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu w wysokości 706 201,25 zł, tj. 85%     ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

2) Zadanie pn. „Wdrożenie systemu e-usług w Gminie Młynary (2019-2021)”.

Łączne nakłady finansowe – 1 474 155,00 zł, z tego: limit 2021 r. 1 365 627,18 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 594,00 zł.

W dniu 23 października 2019 roku Gmina Młynary podpisała umowę z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu w wysokości 1 253 031,75 zł, tj. 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

3) Zadanie pn. „Odrodzenie kulturowego i historycznego krajobrazu małych miast Laduszkin (Rosja) i Młynary (Polska) w interesie skoordynowanego rozwoju lokalnego (2020 – 2021)”.

Łączne nakłady finansowe – 771 150,00 zł, z tego: limit 2021 r. – 234 204,04 zł, limit 2022 r. – 536 945,96 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w wysokości 6 150,00 zł.

W ramach realizacji niniejszego zadania w dniu 23 lipca 2019 r. podpisano porozumienie o wspólnej realizacji projektu z miastem partnerskim Laduszkin (Obwód Kaliningradzki). W przedmiotowym partnerstwie Gmina Młynary występuje jako partner, natomiast miasto Laduszkin jako lider partnerstwa. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska Rosja 2014-2020. Planowana całkowita kwota realizacji projektu po stronie gminy Młynary wynosi 158 001,00 Euro, w tym dofinansowanie w wysokości 142 200,90 Euro.

4) Zadanie pn. „Budowa zbiorników retencyjnych ścieków surowych i oczyszczonych wraz z modernizacją reaktorów TBR-TOG oraz infrastruktury towarzyszącej (2020-2021)”.

Łączne nakłady finansowe – 8 541 109,00 zł, z tego: limit 2021 r. – 3 163 660,00 zł, limit 2022 r. – 5 342 849,00 zł.

Wydatki poniesione w 2021 r. – 3 090 990,00 zł.

Dnia 31.08.2020 r. Gmina podpisała umowę  o dofinansowanie przedmiotowego projektu w ramach osi priorytetowej 5 – „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów” , Dział 5.2 – „Gospodarka wodno– ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 8 541 109,00 zł., wydatki kwalifikowalne  Projektu  wynoszą 6 903 340,65 zł, a dofinansowanie projektu wynosi  5 867 839,55 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

5) Zadnie pn. „Szkolna Pracownia Sukcesu II (2019-2021)”.

Łączne nakłady finansowe – 56 300,00 zł, w tym na 2021 rok – 56 300,00 zł.

W 2021 roku wydatkowano kwotę 56 300,00 zł.

6) Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Młynarach przy ul . Ogrodowej oraz budowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Młynarska Wola, Broniszewo, Nowe Sadłuki, Błudowo, Stare Monasterzysko, Nowe Monasterzysko, Warszewo (2021-2022)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą: 1 544 823,03 zł, z tego: limit 2021 r. – 73 170,73 zł; limit – 2022 r. – 1 471 652,30 zł.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł.

W dniu 22 lutego 2021 roku Gmina Młynary podpisała umowę o przyznaniu pomocy w kwocie 1 000 205,00 zł z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Operacje typu  „Gospodarka wodno-ściekowa”,

1.2. Planowane wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wynosiły ogółem 310 675,16 zł - wykonanie w 2021 r.  - 267 029,81 zł, tj. 85,95 % planu.

1.2.1. Łączne planowane nakłady finansowe na wydatki bieżące w 2021 roku wynosiły ogółem  310 675,16 zł i zostały wykonane za 2021 r. w wysokości 267 029,81 zł,
tj. 85,95 % planu z tego:

1) Zadanie pn. „Monitoring składowiska odpadów komunalnych położonego  w miejscowości Błudowo (2021 - 2022)”.  Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą 6 000,00 zł, 
w tym: limit 2021 r. – 3 000,00 zł, 2022 r. – 3 000,00 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości  1 746,60 zł.

2) Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Młynary (2019-2025)”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 223 549,46 zł, z tego: limit 2021 r. – 221 879,70 zł; limit  2022 r. – 308 206,08 zł; limit 2023 r. – 308 206,08 zł; limit 2024 r. – 308 206,08 zł; limit 2025 r. – 77 051,52 zł.

W 2021 roku na realizację zadania  poniesiono wydatki w wysokości 221 879,70 zł.

3) Zadanie pn. „Inwentaryzacja cmentarza komunalnego w Młynarach (przy szkole)                 i aktualizacja strony internetowej (2020 – 2021)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 670,00 zł, z tego: limit 2021 r. – 1 170,00 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 162,63 zł.

4) Zadanie pn. „Usługi kominiarskie (2020-2023)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 13 876,38 zł, z tego: limit 2021 r. – 4 625,46 zł; limit 2022 r. – 4 625,46 zł; limit 2023 r. – 2 312,73 zł.

W 2021 roku na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 4 535,23 zł.

5) Zadanie pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gminy Młynary (2020-2021)”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 90 000,00 zł, z tego: limit 2021 r. – 80 000,00 zł.

W 2021 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 37 705,65 zł.