Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
 w Ośrodku Kultury w Młynarach,

których wartość szacunkowa jest mniejszej niż

 130 000,00 zł netto

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza 130 000,00 zł netto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr postępowania:** | 01/2021 |
| **Nazwa przedmiotu zamówienia:** | Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Ośrodku Kultury w Młynarach. |
| **Zamawiający:** | Ośrodek Kultury w Młynarach z siedzibą:ul. Dworcowa 1014-420 MłynaryREGON: 000953912, NIP: 582-12-76-639Tel: 55 2486082, fax: 552486400e-mail: okmlynary@op.plwww: bip.mlynary.pl , mlynary.pl |
| **Opis przedmiotu zamówienia** |
| **Rodzaj:** | Usługa projektowa |
| **Szczegółowy opis:** | 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę obejmującej remont i modernizację Sali widowiskowo-kinowej w Ośrodku Kultury w Młynarach mieszczącej się budynku przy ul. Dworcowej 10 zlokalizowanym na działce ewidencyjnej nr 47 obręb 02 Młynary, we wszystkich niezbędnych branżach z instalacjami i sieciami wewnętrznymi wraz z niwelacją barier architektonicznych w dostępie do budynku dla osób niepełnosprawnych.
2. Zakres prac, który należy ująć w projekcie będzie polegał na:

- wymianie drewnianej podłogi sceny i zaplecza scenicznego- przebudowie sceny i zaplecza scenicznego- wymianie foteli na widowni- odnowieniu powłok malarskich- wymianie podłogi Sali kinowej i pomieszczeń towarzyszących- remoncie korytarzy, kabin, toalet- wyposażeniu sceny w: mechanizm kurtyny; kurtynę główną; okotarowanie sceny;  stanowiska świetlne, zwijany ekran projekcji kinowej, kurtynę kinową itp.- wyposażenie kabiny projekcyjnej- modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej, oświetlenia sceny, oświetlenia  sali, nagłośnienia, systemu technologii kinotechniki, akustyki, wentylacji- termomodernizacja budynku. 3. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w miejscu objętym  przedmiotowym zapytaniem ofertowym. |
| **Zakres:** | 1. Sporządzenie mapy do celów projektowych.
2. Wykonanie inwentaryzacji pomieszczeń budynku.

3.  Opracowanie projektu budowlanego (we wszystkich niezbędnych branżach) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. z późn. zmianami) w ilości 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna.4.  Opracowanie projektu wykonawczego (niezbędne branże) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.1129) w ilości 5 egzemplarzy + 1 wersja elektroniczna.5.  Opracowanie przedmiaru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funcjonalno–użytkowego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) – 1 kpl. + wersja elektroniczna z odniesieniem do cpv w STWiOR. 6.  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów inwestycji – 1 kpl. + wersja elektroniczna (z odniesieniem do cpv w STWiOR). 7.  Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 111129) – 1 egz. + 1 wersja elektroniczna (z uwzględnieniem cpv). 8.  Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – 5 egzemplarzy + 1 wersja elektroniczna.9.  W przypadku potrzeby – opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 33 z późn. zm.). 10.  Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, oświadczeń i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej, wprowadzenie do dokumentacji wszelkich zmian wynikających z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji organów oraz wynikających ze zmiany przepisów prawa. 11.  Opracowanie projektów branżowych w przypadku wystąpienia kolizji wynikających z uzyskanych uzgodnień. 12.   Dwukrotne przeprowadzenie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.13.   Prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych inwestycji. 14.  W przypadku konieczności składania wyjaśnień w procedurze aplikowania Ośrodka Kultury Młynary o dofinansowanie przedsięwzięcia, udzielanie wymaganych wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji. 15.  Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania kierowane do Zamawiającego na etapie prowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych przedsięwzięcia. 16.  Uzyskanie pozwolenia na budowę. |
| **Okres realizacji:** | Wymagany okres wykonania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy do 14.05.2021. |
| **Warunki płatności:** | 1/ 50% wynagrodzenia będzie płatne po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji technicznej wraz ze złożonym wnioskiem o pozwolenie na budowę,2/ 35% wynagrodzenia będzie płatne po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 3/ 15% wynagrodzenia będzie płatne po odbiorze końcowym inwestycji (zakończeniu robót budowlanych i zakończeniu pełnienia nadzoru autorskiego), zapłata wymienionych transz wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego |
| **Zasady złożenia oferty** |
| **Zawartość oferty:** | Kompletna oferta musi zawierać:1. Wypełniony Formularz Oferty, wraz z wyceną usługi
 |
| **Przygotowanie oferty:** | 1. Oferta musi zawierać całość zamówienia.
2. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy umieścić w kopercie z oznaczeniem: „Oferta na Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i modernizacji sali widowiskowo-kinowej w Ośrodku Kultury w Młynarach.”
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
 |
| **Forma złożenia oferty i zasady rozstrzygnięcia:** | 1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) na adres: Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10, w terminie do 5 marca 2021 do godz. 14.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.mlynary.pl/jo/ok
 |
| **Postanowienia ogólne:** | 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego.
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Ośrodka Kultury w Młynarach z tytułu przygotowania i złożenia oferty na zapytanie.
 |

Dyrektor Ośrodka Kultury w Młynarach

Dominika Zabiełło